x1차 프로젝트 계획서

2026년   09 월    04일

과정명 : 경기 AI 맴버십 채용연계형 교육

| 팀명 | 3팀 |
| --- | --- |
| 팀 구성원 | 팀장 : 오희택 팀원 : 강건재, 김나경, 남상기, 최정욱 |
| 프로젝트 주제 | AI 비전 기반 스마트 마트카트 마트카트에 설치된 카메라를 통해 고객이 담는 상품을 실시간으로 인식하고, 인식된 상품의 가격과 총 구매금액을 자동으로 계산한다. 또한 장바구니에 담긴 식재료를 분석하여 현재 재료로 만들 수 있는 요리를 추천하는 스마트 쇼핑 서비스 |
| 핵심 타겟 |  마트에서 직접 장을 보는 1인 가구 및 자취생  요리에 익숙하지 않아 구매한 식재료의 활용법을 고민하는 소비자  장을 보면서 현재 구매금액을 바로 확인하고 싶은 소비자  스마트카트 및 무인화 서비스를 도입하려는 대형마트·유통업체 |
| 프로젝트 목적 (동기) | 데이터 기반 문제 정의 최근 국내 1인 가구가 지속적으로 증가하면서 소규모 장보기와 효율적인 식재료 소비의 중요성이 커지고 있다. • 국가데이터처: 2024년 1인 가구 804만 5천 가구, 전체 가구의 36.1% • KREI 2025 식품소비행태조사: 식품 주 구입자의 94.1%가 전년보다 장바구니 물가가 상승했다고 인식 • 팀 원시데이터 분석: 1인 가구의 주요 식료품 구매처 중 동네 슈퍼·식자재마트 비중이 약 36.6% • 간편식 선택 이유: 편리성 43.1%, 비용 31.8%로 나타나 식생활의 편의성과 비용 관리 중요성을 확인 프로젝트 목표 Computer Vision 기반 객체 탐지 기술을 마트카트에 적용하여 상품 인식, 가격 확인, 식재료 활용을 하나의 서비스로 연결한다. • 카메라를 이용한 마트 상품 자동 인식 • 장바구니 상품 목록 및 총 구매금액 실시간 확인 • 구매한 식재료를 활용할 수 있는 레시피 추천 • YOLO - SQLite - PySide6를 통합한 스마트카트 프로토타입 구현 근거자료: 국가데이터처 「2025 통계로 보는 1인가구」 / 한국농촌경제연구원 「2025년 식품소비행태조사 결과발표대회」 |
| 프로젝트 수행 방향 (개발일정 및 역할분담) | 1. 문제 정의 및 데이터 분석 KOSIS 1인 가구 통계와 KREI 식품소비행태조사 원시데이터를 Python으로 분석·시각화하여 서비스 필요성을 검증한다. 2. Dataset 구축 및 YOLO 학습 마트 상품 10개 클래스를 수집·라벨링하고 Train / Validation / Test로 분리한 뒤 Roboflow에서 YOLO 모델을 학습·평가한다. |
|  | 3. Smart Cart 서비스 구현 OpenCV 카메라 입력과 Roboflow Hosted Inference를 연결하고, 인식 클래스의 상품명·가격을 SQLite에서 조회하여 장바구니에 반영한다. 4. GUI 및 시스템 통합 PySide6(Qt Widgets)에서 카메라, Bounding Box, 상품·수량·총 금액, 추천 레시피를 표시하고 전체 시나리오를 통합 테스트한다. |
| 필수 기능 (주요 구현 기능) | 기능; 구현 내용. 상품 인식; OpenCV 카메라 영상에서 YOLO로 상품을 탐지하고 Bounding Box, 클래스, Confidence 표시. 장바구니 관리; 일정 시간 안정적으로 인식된 상품을 SQLite 상품 DB와 매칭하여 등록하고 삭제·초기화 지원. 가격 계산; DB 가격과 수량을 이용하여 상품별 합계와 총 구매금액 자동 계산. 요리 추천; 장바구니 식재료와 레시피 DB를 비교하여 재료 충족도가 높은 메뉴와 부족 재료 표시. |
| 데이터 수집 계획 | Object Detection Dataset Roboflow를 이용하여 마트 상품 10개 클래스 Dataset을 구축한다. • 클래스: apple, bread, carrot, egg, galic, l_onion, onion, raw_pork, shrimp, sliced_ham • 원본 이미지 778장 / Train 584장(75%) / Validation 117장(15%) / Test 77장(10%) • 총 Annotation 2,125개 • Preprocessing: Auto-Orient, Stretch to 640x640 • Augmentation: x3 기반 Horizontal Flip, 소각도 Rotation, Exposure/Brightness, 약한 Crop/Blur 중심으로 실험 • 클래스별 분포와 성능 편차를 확인하고 취약 클래스의 실제 원본 이미지를 추가 수집 • 평가: mAP50, mAP50-95, Precision, Recall 및 클래스별 성능 |
| 프로젝트 수행 도구 | • Language : Python • AI Model / Dataset : YOLO, Roboflow • Inference : Roboflow Hosted Inference (inference_sdk) • Computer Vision : OpenCV • GUI : PySide6 / Qt Widgets • Database : SQLite • Data Analysis : Pandas, Matplotlib • 개발 OS : Windows 11 • 배포 : 로컬 환경 기반 스마트카트 프로토타입 시연 |
| 포함 기술 (프로젝트 수행 도구 부분을 더 세부적으로 작성) | Data Analysis : Pandas, Matplotlib, KOSIS·KREI 원시데이터, HHFWT 가중 분석 Computer Vision / AI : YOLO Object Detection, Bounding Box, Confidence, OpenCV, Roboflow Dataset·Annotation·Augmentation·Split Inference : Roboflow Hosted Inference, QThread 기반 카메라·추론 Worker Database : SQLite 상품명·가격 관리, YOLO class_name 매핑, 레시피·필요 식재료 관계 관리 GUI / Service : PySide6 / Qt Widgets, 카메라·인식 결과, 장바구니·총 금액, 추천 레시피·부족 재료 표시 |